Информация о выполнении предписания.

 С целью устранения нарушений, указанных в предписании № 108-03 Управления Роспотребнадзора по Рязанской области от 03. 10. 2023 проводятся следующие мероприятия:

1. Ремонт кровли над групповой ячейкой № 12 и № 5.

Срок исполнения до 15.11.2023г.

1. Обработка стен и потолка от плесени в спальне групповой ячейки №12

Срок исполнения до 08.01.2024г.

1. Обработка стен и потолка групповой ячейки №5

Срок исполнения до 08.01.2024г.

1. Ремонт асфальтового покрытия на всей территории ДОУ.

Срок исполнения до 08.01.2024г.

1. Ремонт пола на 15 прогулочных верандах.

Срок исполнения до 08.01.2024г.

1. Ремонт физкультурного зала и кабинета перед ним.

Срок исполнения до 20.08.2024г.

1. Заменить 14 оконных рам и подоконников в помещении детского сада.

Срок исполнения до 20.08.2024г.

1. В общественном туалете для маломобильных граждан привести в рабочее состояние опорный поручень для унитаза.

Срок исполнения до 16.10.2023г.